IMPLEMENTACION DE SCRUM

Roles

1. Product Owner. Hemos considerado al profesorado como el product owner del software en desarrollo por lo que será el agente a consultar y exponer el proyecto.
2. Scrum Master. Adrian Danlos será el encargado de desempeñar el ROL de Scrum Master.

Sprint

El Sprint tendrá una duración de 3 semanas y estará compuesto por las siguientes fases:
  1. Planificación inicial.

PLACEHOLDER FOTO TRELLO PLANIFICACION

  1. Desarrollo del producto.

PLACEHOLDER FOTO TRELLO TAREAS

  1. Testeo.
  2. Presentación o review final.

Reuniones diarias

Al principio de cada día dedicaremos 15 minutos para poner en común el trabajo realizado por el equipo, la planificación de cara al futuro y posibles problemas encontrados siguiendo éste guión:

- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?
- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?
- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo?